## Slide 1
DIGITAL COMPASS
App Educativa de Comercio Exterior con Gamificación
Cliente - Comercio Exterior
05 de mayo de 2026

## Slide 2
Entendemos tu reto
El sector de comercio exterior carece de herramientas de aprendizaje dinámicas y accesibles. Profesionales y estudiantes dependen de materiales aburridos y estáticos. Hay un océano azul en educación gamificada para aduana y logística — nadie lo tiene.

## Slide 3
Lo que proponemos
App estilo Duolingo especializada en comercio exterior
Módulos independientes con contenido fresco cada 30 días
Certificación con valor curricular al completar cada módulo
MVP visualmente atractivo y diferenciado del sector

## Slide 4
Alcance del proyecto
4 módulos: 2 de aduana (leyes, fracciones, códigos) + 2 de logística
5-6 tipos de minijuegos rotativos (opción múltiple, arrastrar, pares...)
30 días de contenido por módulo (~150 preguntas/mes)
Personajes únicos por módulo generados con IA
Mecánicas de engagement: límite diario, cofres, recompensas
Certificación curricular al completar cada módulo

## Slide 5
Tecnología y enfoque
Frontend: React Native (iOS + Android desde un solo codebase)
Backend: Node.js + PostgreSQL
Personajes: GPT Image API
Infraestructura: AWS escalable
Metodología: 2 fases — arquitectura primero, diseño después

## Slide 6
Timeline estimado
* Sujeto a revisión tras kick-off
Fase 1 — Arquitectura y lógica completa: 3 semanas
Fase 2 — Desarrollo de módulos y minijuegos (MVP): 5 semanas
Fase 3 — Contenido, personajes IA y certificaciones: 3 semanas
Fase 4 — QA, ajustes visuales y lanzamiento: 2 semanas

## Slide 7
Inversión
$149,000 MXN
50% al inicio · 25% entrega Fase 1 · 25% al lanzamiento

## Slide 8
Próximos pasos
Definir estructura legal (persona física vs moral) — esta semana
Agendar reunión de kick-off jueves-viernes
Firma de acuerdo e inicio de Fase 1
digitalcompass.ia@gmail.com | +52 (998) 145 2628